## Slide 1: Основы проектной деятельности (часть I)
Ф.И.О. преподавателя: Криворотова Т. А., к.п.н., доцент

## Slide 2: Управление проектами – наука здравого смысла?
«Здравый смысл — это собрание предрассудков, приобретенных нами до восемнадцатилетнего возраста»
Альберт Эйнштейн

## Slide 3: Чем проектная деятельность отличается от обычной функциональной работы и работы по поручениям?
Нацеленность на результат и ресурсные ограничения
Планирование
Гибкость
Проще межведомственное взаимодействие
Система мотивации
Акцент на управление рисками, а не реакция на проблемы

## Slide 4
Сейчас около 80% деятельности организовано в функциональном формате
В эффективно работающей организации свыше 50% деятельности может быть выстроено в процессном формате
Из функциональной деятельности можно выделять рутинные и проектные процессы, которые поддаются планированию и ориентации на результаты

## Slide 5
Процессы проектной и рутинной деятельности
 | Проектная | Рутинная
Результат | Уникальный | Стандартизированный
Исполнение | Разовое | Циклическое (по расписанию или событию)
Временные рамки | Определяются планом проекта | Определяются постоянно действующим регламентом
Этапы/ Содержание | Планирование проекта: определяются постоянно действующим регламентом Исполнение проекта: определяются составом работ | Определяются постоянно действующим регламентом
Исполнители и квалификация | Подбираются под проект | Определены на постоянной основе
Вознаграждение | Переменное по объёму работ, при достижении результатов | Постоянное по уровню квалификации и нормативной загрузке Переменное (по исполнению и качеству заданного результата)
Технологизация/ Автоматизация | В части планирования и контроля | Полная

## Slide 6
Предпосылки внедрения системы проектного управления
ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ
Реализуются не самые приоритетные проекты и программы
Не достигаются цели, не выполняются ключевые показатели
Не соблюдаются сроки и бюджеты проектов
ПРИОРИТЕТ
SMART- ЦЕЛЬ
БЮДЖЕТ

## Slide 7
Неэффективное использование ресурсов (трудовых, материальных)
Неэффективное межведомственное взаимодействие, недостаток мотивации
Нестабильность политического и экономического развития
ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ
РЕСУРСЫ
МОТИВАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

## Slide 8: Проектная деятельность – как особый вид деятельности
УНИКАЛЬНОСТЬ И РИСКИ
НОВЫЙ ПРОДУКТ
НОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЕЧНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ
СРОКИ
РЕСУРСЫ
ЗАКАЗЧИК И ЦЕЛИ
ДОСТИГАЕМЫЕ ВЫГОДЫ И ЭФФЕКТЫ
СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
БЮДЖЕТ
ОТКРЫТИЕ НАПРАВЛЕНИЙ И ПР..
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И Т.Д.
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

## Slide 9: Проектные ограничения ГОСТ Р ИСО 21500 п.3.11
Содержание
и качество
Сроки
Затраты
(ресурсы)
В том числе:
Факторы, связанные с обеспечение безопасности труда
Допустимый уровень риска проекта
Потенциальные социальные и экологические
последствия проекта
Законы, законодательные акты и другие регламентирующие
документы
В том числе:
Доступность бюджета проекта
Человеческие ресурсы
Площади и оборудование
Материалы и инструменты
В том числе:
Длительность проекта
Целевая дата окончания проекта

## Slide 10: Жизненный цикл проекта
СМОТРИ ВПЕРЕД! УПРАВЛЯТЬ В ПРОЕКТЕ МОЖНО ТОЛЬКО ЕГО ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТЬЮ
Следствие 1: Основные трудозатраты руководителя проекта должны быть сосредоточены в самом начале проекта
Следствие 2: Чем меньше времени осталось до окончания проекта, тем меньше возможностей у руководителя изменить что - либо

## Slide 11: Отличия проектной и процессной деятельности
Процессная деятельность
Проектная деятельность
Направлена на поддержание жизнедеятельности (стабильность)
Уровень неопределенности (рисков) низкий
Дата окончания точно не определена
Выполняется постоянными группами людей
Направлена на развитие/ изменение
Уровень неопределенности (рисков) высокий
Жестко ограничена во времени
Выполняется временными командами

## Slide 12
Приказ Министра экономического развития Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 304 «О Совете по внедрению проектного управления в федеральных органах исполнительной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации».
Распоряжение Минэкономразвития России от 14.04.2014 г. № 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти».
Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 г. №1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».
Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 г. №1050).
Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. №1288).
БАЗОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

## Slide 13: Основные нормативные документы, регулирующие проектную деятельность
Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 г. №1050).
Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 г. №1288).

## Slide 14: Организационная структура управления проектной деятельностью
Президент
Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА
Председатель Правительства
Правительство
Федеральный проектный офис
Проектные комитеты
Федеральный уровень
Ведомственные проектные офисы
Ведомственные координационные органы
ОУП
Региональный уровень
Муниципальный уровень
Региональные проектные офисы
Муниципальные проектные офисы
Муниципальные координационные органы
Региональные координационные органы
ОУП
ОУП

## Slide 15: Основные термины и определения проектной деятельности в РФ
Постановление РФ от 15 октября 2016г. № 1050
ПРОЕКТ
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений
ПРОГРАММА
комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости

## Slide 16
ПОРТФЕЛЬ
ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
совокупность (перечень) проектов (программ), объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей
деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов. программ

## Slide 17
Национальный проект
Федеральный проект
Проект (программа)обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента РФ от 7.05.2018 №204
Проект (программа)обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач нац.проекта или достижение иных целей и показателей по поручению Президента и Председателя Правительства РФ
Постановление РФ от 31 октября 2018г.
№ 1288

## Slide 18
Ведомственный проект
Региональный проект
Проект (программа)обеспечивающий достижение целей и показателей федерального органа исполнительной власти
Проект (программа)обеспечивающий достижение целей и показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта РФ, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории указанного субъекта выполнение задач
Электронный бюджет
Информационная система проектной деятельности